Document Management System
## Interní komunikace
Tomáš Čerevka
Adam Činčura
Jan Kadlec
Kamil Šnajdr

### Popis projektu
V současné době je finanční oddělení neúměrně vytěžováno zpracováváním veškerých faktur v papírové formě a jejich archivací. V důsledku tohoto stavu dochází i k prodlení v platbě faktur. Projekt Document Management System zavede do naší společnosti systém pro elektronickou správu faktur. Tento systém umožní elektronickou archivaci faktur a jejich elektronickou výměnu v rámci podniku. Projekt bude zahrnovat modernizaci počítačového vybavení finančního oddělení a také skladu a nebude mít žádný vliv na personální složení společnosti.
### Cíle projektu
Cílem tohoto projektu je zejména:
- Zrychlení vnitropodnikových procesů
- Zpřehlednění ekonomické situace podniku
- Snížení zátěže finančního oddělení
- Úspora kancelářského materiálu
### Projektový tým
Vedoucím projektu je vedoucí IT oddělení. Vedoucí ostatních oddělení vyčlení každý jednoho svého podřízeného, který bude za projekt zodpovědný v rámci oddělení a v případě potřeby bude k dispozici vedoucímu projektu. Vedoucí všech oddělení jsou v rámci zpracovávání projektu „Document Management System“ formálně podřízeni vedoucímu projektu.
### Plán projektu
Projekt bude zahájen 2. 5. 2012.
1. Objednání hardwaru a softwaru – doba trvání cca 1 měsíc
2. Instalace zařízení - doba trvání cca 3 týdny
3. Testování systému a školení – doba trvání 1 týden
4. Nasazení do provozu – doba trvání 1 den
Úlohy zaměstnanců ve zpracovávání projektu budou určeny vedoucími oddělení.
O případných změnách během provádění projektu budou zaměstnanci informováno prostřednictvím svých nadřízených.
### Nasazení a školení
Před nasazením systému do ostrého provozu (přesné datum bude upřesněno) bude provedeno školení zaměstnanců pro práci se systémem, spojené s ověřením nabytých znalostí. O datu a místu konání školení budou zaměstnanci v předstihu informováni svým vedoucím.